# Google Play 출시 진행 문서

아파트 주차단속 시스템 Android 앱 출시용 운영 절차서

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-01 22:25 |
| 패키지명 | com.parkingmanagement.app |
| 앱 버전 | versionName 1.0.0 / versionCode 1 |
| 운영 서버 | https://parking-man.onrender.com |
| 개인정보 처리방침 | https://parking-man.onrender.com/privacy |
| AAB 파일 | C:\parking_management\android\app\build\outputs\bundle\release\app-release.aab |
| AAB SHA-256 | E035C62409F63A812309F50B5199C6F5FFE6B0AF1137042500C8591E43880FE7 |
| AAB 크기 | 1,266,968 bytes |
| 현재 Git 커밋 | 5db6324eef75abd0aa3de9ecfee103096d5d660e |

# 1. 현재 준비 완료 상태

- Release AAB 생성 완료: android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab

- Render 운영 서버 live 확인 완료: /health 200 OK

- 로그인 화면, 개인정보 처리방침, 데이터 삭제 안내 페이지 운영 URL 확인 완료

- Android targetSdk 35, minSdk 23, usesCleartextTraffic=false

- 앱 권한: INTERNET, CAMERA

- Google Play Billing 상품 ID: parking_starter_monthly, parking_standard_monthly, parking_pro_monthly

# 2. Play Console에서 먼저 확인할 항목

| 구분 | 입력 또는 확인값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 앱 만들기 | 앱 이름: 아파트 주차단속 시스템 / 기본 언어: 한국어 / 앱 또는 게임: 앱 | 콘솔에서 확인 필요 |
| 패키지명 | com.parkingmanagement.app | AAB와 일치 |
| 스토어 등록정보 | 간단한 설명, 전체 설명, 앱 아이콘 512x512, 스크린샷 | 콘솔 입력 필요 |
| 개인정보 처리방침 URL | https://parking-man.onrender.com/privacy | 준비 완료 |
| 앱 액세스 | 로그인이 필요한 앱: 예. 테스트 계정 제공 필요 | 콘솔 입력 필요 |
| 데이터 보안 | 계정, 차량, 사진, 위치/업무 기록 처리 사실 기재 | 콘솔 입력 필요 |
| 타겟층/콘텐츠 등급 | 업무용 관리 앱 기준으로 설문 작성 | 콘솔 입력 필요 |
| 가격 및 배포 국가 | 한국 우선 권장 | 콘솔 선택 필요 |

# 3. 출시 트랙 권장 순서

처음 공개 전에는 내부 테스트 → 비공개 테스트 → 프로덕션 순서를 권장합니다. 업무용 앱이므로 실제 관리자와 현장 담당자 2~5명으로 먼저 점검하는 것이 안전합니다.

| 순서 | 트랙 | 목적 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Internal testing | 설치, 로그인, 촬영, 직접조회, 저장, 구독 버튼 동작 확인 | 치명 오류 없음 |
| 2 | Closed testing | 실제 현장 단말에서 속도와 화면 폭 확인 | 주요 단말 2종 이상 통과 |
| 3 | Production | 운영 배포 | 관리자 승인 후 진행 |

# 4. AAB 업로드 절차

- Play Console > 앱 선택 > 테스트 또는 프로덕션 트랙 > 새 버전 만들기

- app-release.aab 업로드

- 출시명: 1.0.0 또는 1.0.0-internal

- 출시 노트 입력: 초기 출시. 번호판 촬영, 등록차량 조회, 단속 기록 저장, CCTV 검색요청, 관리자 차량DB 관리 기능을 제공합니다.

- 오류 요약이 있으면 모든 Error를 해결한 뒤 저장 또는 검토 요청

- 내부 테스트는 테스터 이메일을 추가하고 테스트 링크를 배포

# 5. 데이터 보안 섹션 입력 가이드

| 데이터 유형 | 수집 여부 | 목적 | 공유 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인 정보/계정 | 예 | 로그인, 권한 관리, 업무 이력 | 아니오 |
| 사진/이미지 | 예 | 번호판 촬영 및 단속 증빙 | 아니오 |
| 위치/장소 정보 | 예 | 단속 위치 기록 | 아니오 |
| 차량 정보 | 예 | 등록차량 조회와 단속 판단 | 아니오 |
| 결제 정보 | Google Play 처리 | 구독 상태 확인 | Google Play 결제 시스템 사용 |

데이터 삭제 안내는 /privacy 페이지에 공개되어 있으며, 관리자가 사용자 관리 화면에서 계정을 삭제할 수 있습니다. 차량 및 단속 기록은 관리 주체의 운영 기준과 법적 보관 필요성에 따라 처리합니다.

# 6. 출시 전 최종 점검 명령

- python -m unittest discover -s backend/tests -p "test_*.py" -v

- node --check backend/app/static/app.js

- gradle.bat bundleRelease (작업 위치: android)

- powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\check_render_parking.ps1 -Deploy

# 7. 출시 후 확인

- Play Console에서 검토 상태가 In review, Ready to publish, Published 중 어디인지 확인

- 테스터 또는 실제 설치 단말에서 앱 실행 후 로그인 확인

- 번호판 촬영 권한 요청이 정상 표시되는지 확인

- 운영 서버 /health 및 /privacy 접근 확인

- 구독 상품을 사용하는 경우 Play Console 상품 상태와 서버 Billing 화면의 상품 ID가 일치하는지 확인

# 8. 현재 직접 제출이 멈춘 지점

이 환경에는 Play Console 브라우저 로그인 세션이나 Google Play Android Publisher 업로드 권한 JSON이 연결되어 있지 않습니다. 따라서 AAB 파일 생성과 운영 서버 검증까지는 완료했지만, Play Console의 최종 업로드/검토 요청 버튼은 콘솔 접근 권한이 있는 브라우저에서 수행해야 합니다. 서비스 계정 JSON을 로컬에 제공하면 Android Publisher API를 이용한 트랙 업로드 자동화도 별도로 구성할 수 있습니다.

# 9. 공식 참고 링크

- Prepare and roll out a release: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9859348

- Data safety form: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469

- Target API requirements: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

- User data policy: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311

- Account deletion requirements: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111